分工

可以，这样 5 人配置完全能把实验版做出来👍

我帮你按「6 个模块」给每个人分工，并点名要预留的接口，方便并行开发和后续扩展。

一、角色划分总览

- 架构负责人（1 人）：总体技术方案 + 模块拆分 + 公共模型 & 接口规范 + 代码评审

- 开发 A（1 人）：模块 1 + 模块 2（编码/解码 + 字典）

- 开发 B（1 人）：模块 3 + 模块 4（接入校验 + 存储与生命周期）

- 开发 C（1 人）：模块 5 + 模块 6（查询/对外接口 + 可视化）

- 测试负责人（1 人）：测试方案 + 用例 + 自动化接口测试 + 验收

下面我按人来写，每个人负责哪些模块 + 必须预留哪些接口。

二、架构负责人（项目架构 / 技术负责人）

主要职责

- 选型 & 架构：

  - 确定后端技术栈（如 Spring Boot / FastAPI）、前端框架（如 Vue / React）、DB 类型等

  - 决定是单体应用还是“接入服务 + 管理服务 + 展示服务”这种简易拆分

- 设计统一数据模型：

  - DisasterRecord 统一结构（ID、事件时间/地点、来源、载体、灾情指标、指标值等）

  - Event / Source / Carrier / DisasterIndicator 等基础实体

- 定义模块间接口 & 协议（下面提到的所有 REST API 的 URL / 请求体 / 响应体，最终都由他拍板）

- 把 6 个模块拆成任务，分配给 A/B/C，并维护整体进度

- 关键地方亲自 Code Review、解决技术风险（比如统一编码规则实现、性能瓶颈）

架构负责人要产出的“接口规范文档”

建议在项目一开始就写一个简单的《接口 & 数据模型约定文档》，包括：

- 统一数据结构：

- // DisasterRecord （内部通用结构）

- {

- "id": "统一灾情ID",

- "eventTime": "2021-05-22T02:04:00Z",

- "locationCode": "632626200206",

- "locationName": "……",

- "sourceCode": "101",

- "carrierCode": "0",

- "disasterCategoryCode": "3",

- "disasterSubCategoryCode": "02",

- "indicatorCode": "001",

- "indicatorName": "一般损坏面积",

- "value": 123.45,

- "unit": "万平方米",

- "extra": { "rawPayload": "..." }

- }

- 接口风格统一规范：

  - 统一用 REST + JSON

  - 状态码规范：200 成功 / 4xx 客户端错误 / 5xx 服务错误

  - 分页参数、时间格式（统一 ISO8601）等

这份文档由架构负责人主导，开发 A/B/C 在此基础上实现各自模块。

三、开发 A：模块 1 + 模块 2（编码 / 解码 + 字典）

负责的模块

- 模块 1：一体化编码 / 解码内核

  - 实现“四段式 ID”生成与解析：震情码 + 来源码 + 载体码 + 灾情码

- 模块 2：编码规则与字典管理

  - 把来源码、载体码、灾情类别与指标做成字典表，提供查询能力

开发 A 需要提供 / 预留的接口

这些接口主要给 开发 B / C 和后续其他系统使用。

- 编码接口（内部 + 可留一个对外）

- POST /api/codec/encode

  - 入参：事件信息、来源、载体、灾情指标

  - 出参：统一 ID（string）

- 解码接口（必须）

- GET /api/codec/decode/{id}

  - 入参：路径参数 id

  - 出参：结构化的 { eventInfo, source, carrier, disaster }，最终映射到统一 DisasterRecord 结构

- 字典查询接口

- GET /api/dict/{domain}

  - domain: source/carrier/disasterCategory/indicator 等

  - 出参：该域下所有 code/name 列表

- GET /api/dict/{domain}/{code}

  - 单个编码 → 文字含义

- （可选）GET /api/dict/search?domain=...&keyword=...

  - 便于录入 / 前端联想搜索时用

开发 B / C 只认这些接口，不直接依赖字典的 DB 结构，方便以后调整字典表而不影响其他模块。

四、开发 B：模块 3 + 模块 4（接入与存储）

负责的模块

- 模块 3：多源数据接入与校验

  - 接口接入 / 文件导入 / 数据格式校验

- 模块 4：灾情数据存储与生命周期管理

  - 表结构设计、写入逻辑、简单生命周期字段（创建时间、事件时间、有效标记等）

开发 B 需要提供 / 预留的接口

- 数据接入接口（对外 / 对内部上游系统）

- POST /api/ingest

  - Body 里可以两种模式：

    - 已编码模式：上游已经按规则生成统一 ID

      - 字段：id + 灾情指标值 + 载体文件路径/上传信息

    - 未编码模式：上游提供原始结构化信息

      - 字段：事件时间、地点码、来源类型、载体类型、灾情类型 & 指标等

      - 此时需要调用 开发 A 的编码接口 生成 ID

- POST /api/ingest/batch

  - 用于 Excel/CSV 批量导入

ingest 接口内部先调 A 的解码/字典校验，再写库。

- 内部存储服务接口（主要给模块 5 用）

可以设计为内部 REST 或直接通过 Repository/DAO 调用；实验版建议也用 REST，方便以后拆服务。

- POST /api/storage/disaster-records

  - 入参：DisasterRecord（或数组）

- GET /api/storage/disaster-records/{id}

  - 获取单条记录（给模块 5 的详情接口用）

- 生命周期管理预留接口（后续可以实现定时任务）

- 预留配置：data.retention.years 等参数

- 预留：

  - POST /api/storage/archive（可选，内部调用，用于归档）

  - 也可以先不暴露 REST，只设计一个 Service 接口，后面再加。

总体原则：开发 B 提供“写库 + 基础读库”的服务，模块 5 只通过这些服务访问 DB，不直接写 SQL，方便以后存储层升级。

五、开发 C：模块 5 + 模块 6（查询接口 + 可视化）

负责的模块

- 模块 5：灾情信息查询与对外数据服务接口

  - 内部查询 API、统计 API、对外开放 API

- 模块 6：可视化与运维管理

  - 前端页面（Dashboard、列表、地图、运维页）

开发 C 会同时写后端接口 + 前端页面，或者你们也可以再拆成“后端 C + 前端实习生”，这里先按一个人负责主开发来设计。

开发 C 需要提供 / 预留的接口

1. 内部查询接口（前端 & 其他内部服务用）

- GET /api/disaster/search

  - 查询条件：

    - 时间范围：startTime, endTime

    - 区域：geoPrefix

    - 来源：sourceCategory, sourceSubCategory

    - 灾害类型：disasterCategory, disasterSubCategory, indicatorCode

    - 载体类型：carrierType

    - 分页：page, pageSize

  - 出参：{ total, items: [DisasterRecord] }

- GET /api/disaster/stat/by-type

- GET /api/disaster/stat/by-source

  - 为 Dashboard 图表提供数据

这些接口的底层实现，调用的是开发 B 的存储层接口。

2. 对外开放接口（给其他系统）

- POST /api/open/disaster/query

  - 查询条件类似 /api/disaster/search

  - 可返回：

    - 小数据量：直接返回 data 数组

    - 大数据量：返回 downloadUrl（指向一个生成好的 CSV/Excel）

- GET /api/open/disaster/{id}

  - 根据统一 ID 返回完整解码信息

- GET /api/open/dict/{domain}

  - 这个可以内部代理调用开发 A 的字典接口，做一个“对外入口”

3. 前端页面使用的接口

- Dashboard：

  - 调用 /api/disaster/stat/by-type、/api/disaster/stat/by-source、/api/disaster/stat/by-time

- 列表 + 详情：

  - 调用 /api/disaster/search + /api/open/disaster/{id}

- 地图视图：

  - 可以复用 /api/disaster/search，增加一个 onlyGeo=true 参数，只返回位置和少量字段

开发 C 重点是：所有前端页面都只通过模块 5 的接口拿数据，不直接访问 DB 或模块 3/4。

六、测试负责人：测试 / 质量保障

主要职责

- 项目整体测试策略（单元、接口、集成、场景 / 演练测试）

- 设计各模块的测试用例 & 测试数据

- 建立简单的自动化接口测试（Postman/pytest/…）

- 组织联调 & 验收

测试侧需要重点关注的接口 & 场景

- 模块 1 & 2（开发 A）

  - 用规范中的示例 ID 做：

    - 编码 → 解码 → 比对结果是否和定义一致

  - 字典接口：随机抽样检查 code/name 映射正确

- 模块 3 & 4（开发 B）

  - /api/ingest、/api/ingest/batch：

    - 正常数据：能成功入库，且能通过模块 5 查到

    - 错误数据：长度不对 / 时间非法 / 不存在的来源码，检查错误信息是否清晰

  - 存储层：写入后能正确读出（调用开发 B 的读接口）

- 模块 5 & 6（开发 C）

  - 查询接口：

    - 各种组合筛选（时间、区域、来源、类型）结果正确

  - 对外开放接口：

    - 参数校验、权限/Key 校验、异常场景

  - 可视化：

    - 图表 & 地图展示与实际数据一致（数量、统计）

建议测试同学主导搭一套测试环境 + 测试数据集（可以选 1 次地震事件的真实/仿真数据），作为统一回归基线。

七、简单总结（给你一个一句话版）

- 5 人配置是合理可行的：

  - 架构负责人 → 划定“模块边界 + 数据模型 + 接口规范”，把路铺好；

  - 开发 A → 做“编码/解码 + 字典”，给所有人提供“翻译器”；

  - 开发 B → 做“接入口 + 存储”，把所有灾情数据统一放进仓库；

  - 开发 C → 做“查询/开放接口 + 可视化”，把仓库里的东西用页面和 API 提供出去；

  - 测试 → 用统一测试数据把整条链路从“接入 → 解码 → 存储 → 查询 → 可视化 → 对外接口”串起来反复压一压。

如果你愿意，我可以再帮你把这 5 个人按时间轴拆成一个“谁在第几周做什么”的甘特图式说明，方便你给领导汇报或排期。